
附件：
儿童口腔诊室设计、造价咨询服务项目资料
[bookmark: heading_0]一、项目名称
儿童口腔诊室设计、造价咨询服务项目资料
[bookmark: heading_1]二、项目预算
1. 本项目预算：0.45万元 
2. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]工程造价概算18万元
3. 费用包含现场勘查、方案设计、效果图电子版、施工图；工程预算编制全部人工服务。
[bookmark: heading_2]三、服务需求文件
[bookmark: heading_3]（1）详细的服务内容
1. 现场勘查至方案设计：项目现场实地踏勘、测量，出具平面方案，常规方案修改不限次数；
2. 效果图制作：按需出具效果图电子版；
3. [bookmark: _GoBack]全套施工图设计：建筑、装饰、结构、给排水、强弱电、暖通、消防图纸，配套设计说明、材料做法表；
4. 造价咨询服务：依据江西现行定额、赣州当期信息价编制完整工程预算清单（Excel+PDF），并在审计审核时进行配合。
[bookmark: heading_4]（2）服务标准
1. 方案沟通响应：工作日 24 小时内回复甲方需求；
2. 图纸、预算差错率：施工图错漏碰缺问题单次整改到位，预算误差率控制在 ±3% 以内；
3. 配合服务：施工阶段提供 2 次免费现场技术交底，超出次数收取差旅费；配合甲方图纸内审、修改至验收通过。
[bookmark: heading_5]（3）服务期限
合同签订之日起生效；项目接单后：
1. 方案 + 效果图：3 个工作日交付；
2. 全套施工图：7 个工作日交付；
3. 工程预算：图纸确认后 3 个工作日交付；
（4） [bookmark: heading_6]服务商资质要求
1.独立企业法人，营业执照经营范围包含工程设计、室内装饰设计、装修设计等同类专业设计服务，同时具备工程造价咨询相关经营范畴；或者能够证明具备承接本项目设计与造价咨询业务的能力。
2.无严重失信、招投标违法记录。
[bookmark: heading_7]（5）验收标准
1. 方案、效果图经甲方书面确认；
2. 施工图专业齐全，满足施工、内部内审要求，无重大设计漏洞；
3. 预算清单取费、定额、材料价符合赣州当地政策，数据无逻辑错误；

