附件：

儿童口腔诊室设计、造价咨询服务项目资料

## 一、项目名称

儿童口腔诊室设计、造价咨询服务项目资料

## 二、项目预算

- 本项目预算：0.45万元

- 工程造价概算18万元

- 费用包含现场勘查、方案设计、效果图电子版、施工图；工程预算编制全部人工服务。

## 三、服务需求文件

### （1）详细的服务内容

- 现场勘查至方案设计：项目现场实地踏勘、测量，出具平面方案，常规方案修改不限次数；

- 效果图制作：按需出具效果图电子版；

- 全套施工图设计：建筑、装饰、结构、给排水、强弱电、暖通、消防图纸，配套设计说明、材料做法表；

- 造价咨询服务：依据江西现行定额、赣州当期信息价编制完整工程预算清单（Excel+PDF），并在审计审核时进行配合。

### （2）服务标准

- 方案沟通响应：工作日 24 小时内回复甲方需求；

- 图纸、预算差错率：施工图错漏碰缺问题单次整改到位，预算误差率控制在 ±3% 以内；

- 配合服务：施工阶段提供 2 次免费现场技术交底，超出次数收取差旅费；配合甲方图纸内审、修改至验收通过。

### （3）服务期限

合同签订之日起生效；项目接单后：

- 方案 + 效果图：3 个工作日交付；

- 全套施工图：7 个工作日交付；

- 工程预算：图纸确认后 3 个工作日交付；

- 服务商资质要求

1.独立企业法人，营业执照经营范围包含工程设计、室内装饰设计、装修设计等同类专业设计服务，同时具备工程造价咨询相关经营范畴；或者能够证明具备承接本项目设计与造价咨询业务的能力。

2.无严重失信、招投标违法记录。

### （5）验收标准

- 方案、效果图经甲方书面确认；

- 施工图专业齐全，满足施工、内部内审要求，无重大设计漏洞；

- 预算清单取费、定额、材料价符合赣州当地政策，数据无逻辑错误；